**INFORME Nº. 001 - 2020.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI./MLR.**

**AL :** Ing. Fredy Ortiz Ascarza.

**Director Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión**

**DE : Tec. Miqueas Lancho Ramos**

**Auxiliar (Apoyo Administrativo en proyectos)**

**ASUNTO : CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL MES DE JUNIO-2020.**

**FECHA :** Abancay, 15 de junio del 2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Es grato dirigirme a Usted, en calidad de **Auxiliar (Apoyo Admirativo en proyectos),** de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión. Con la finalidad de comunicarle lo siguiente:

Como avance en liquidación financiera por partidas, del proyecto: Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar Servicios Ambientales en las Microcuencas Chacabamba, Chumbao y Rio Blanco Ahuayro de la Provincia de Chincheros-Región Apurímac, donde realizare actividades como: consolidado de datos de Melissa en la tarjeta de liquidación financiera de los años 2013,2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO** | | **COSTO TOTAL** | |
| **1.0. Producción de plantones forestales** | |  | |
| 1.1 Construcción de viveros tecnificados | | 0 | |
| 1.2. Construcción de viveros volantes | | 58663.9 | |
| 1.3. Producción de abonos orgánicos | | 34642 | |
| 1.4. producción de plantones | | 895896.3 | |
| **SUB PRESUPUESTO** | | **S/989,202.20** | |
| **2.0 Instalación de plantones forestales** | |  | |
| 2.1. instalación de plantones en macizo | | 5941770.4 | |
| 2.2.Instalacion de plantaciones agroforestales | | 19094.1 | |
| 2.3. Instalación de plantones silvopastoriles | | 354119.8 | |
| 2.4. Plantaciones de protección y paisajistica | | 0 | |
| 2.5. Compensación a los sistemas forestales | | 197224.3 | |
| **SUB PRESUPUESTO** | | **S/6,512,208.60** | |
| **3.0 Afianzamiento postplantación** | |  | |
| 3.1. labores de afianzamiento | | 564695 | |
| 3.2. Gestión de riesgos | | 25793.4 | |
| 3.3. Manejo de información básica | | 189975.6 | |
| **SUB PRESUPUESTO** | | **S/780,464.00** | |
| **TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO** | | **S/8,281,874.80** | |
| MATERIALES | | 1378536.16 |
| MANO DE OBRA | | 6802042.25 |
| EQUIPOS | | 101296.39 |
| **COSTO DIRECTO** | | **S/8,281,874.80** |
| GASTOS GENERALES | | 1044184.08 |
| GASTOS DE SUPERVISION | | 238758.24 |
| GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO | | 119120 |
| EXPEDIENTE TECNICO | | 203065 |
| LIQUIDACION | | 39682 |
| **COSTO DIRECTO** | | **S/1,644,809.32** |
| **COSTO TOTAL** | | **S/9,926,684.12** |

CUADRO N°01 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (JUNIO-2020)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUNIO 2020** | | | |
| **SEMANA 01** | **SEMANA 02** | **SEMANA 03** | **SEMANA 04** |
| Martes 09 – Viernes 12 | Lunes 15 – Viernes 19 | Lunes 22 – Viernes 26 | Lunes 29 – Martes 20 |
| Consolidado de datos de Melissa en la tarjeta de liquidación financiera de los años 2013 y 2014 del proyecto: Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar Servicios Ambientales en las Microcuencas Chacabamba, Chumbao y Rio Blanco Ahuayro de la Provincia de Chincheros-Región Apurímac, | Consolidado de datos de Melissa en la tarjeta de liquidación financiera de los años 2015 y 2016 del proyecto: Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar Servicios Ambientales en las Microcuencas Chacabamba, Chumbao y Rio Blanco Ahuayro de la Provincia de Chincheros-Región Apurímac, | Consolidado de datos de Melissa en la tarjeta de liquidación financiera de los años 2017, 2018 y 2019 del proyecto: Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar Servicios Ambientales en las Microcuencas Chacabamba, Chumbao y Rio Blanco Ahuayro de la Provincia de Chincheros-Región Apurímac, | Consolidado de datos de Melissa en la tarjeta de liquidación financiera de los años 2020, elaboración de informe consolidado de datos del proyecto: Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar Servicios Ambientales en las Microcuencas Chacabamba, Chumbao y Rio Blanco Ahuayro de la Provincia de Chincheros-Región Apurímac, |

Por tanto, para el desarrollo de dichas actividades, presento mi cronograma para el mes de junio.

*Atentamente.*